高速炉開発の「戦略ロードマップ」（2022年12月23日）に基づく実証炉の概念設計の対象となる炉概念の仕様と中核企業の選定に係る提案募集要領

令和５年３月１４日

経済産業省資源エネルギー庁

電力・ガス事業部原子力政策課

2022年12月23日に改訂された高速炉開発の「戦略ロードマップ」に基づき、2023年度夏に2024年度以降の概念設計の対象となる炉概念の仕様と中核企業を選定することとしています。経済産業省では、対象となる炉概念の仕様と中核企業を以下の要領で募集します。

なお、これまでの委託契約に係るルールを一部改正し、令和３年１月８日（金）より運用を開始しています。「委託事業事務処理マニュアル」を含め、関係資料の内容を承知の上で応募してください。

１．事業の目的

高速炉はエネルギー供給の脱炭素に貢献するとともに、資源の有効利用・放射性廃棄物の減容化・有害度低減の３つの意義を有しており、仏国や米国などの諸外国において、研究開発が進められています。我が国でもエネルギー基本計画（令和3年10月閣議決定）で「民間の創意工夫や知恵を活かしながら、国際連携を活用した高速炉開発の着実な推進」とされています。本件は、2022年12月23日に改訂された高速炉開発の「戦略ロードマップ」に基づき、2023年度夏に2024年度以降の概念設計の対象となる炉概念の仕様と中核企業を募集するものです。

２．事業内容

経済産業省では、高速炉開発会議の戦略ワーキンググループの下に高速炉技術評価委員会を設置し、高速炉の主たる開発対象とする技術の選択を開始しています。2022年度の高速炉技術評価委員会での評価の結果を踏まえ、開発を優先すべき冷却材としてナトリウムを選定しました。これに引き続き2023年度夏に同委員会での技術評価を実施し、その評価結果を踏まえて、2024年度から開始する実証炉の概念設計の対象となる炉型をナトリウム冷却高速炉の中から選定するとともに、当該概念の設計とそれに付随した技術開発を担う中核企業を選定することとしています。

2024年度からは、中核企業を中心に実証炉の概念設計を開始します。プラントの概念設計を行いつつ、技術成立性を見通すための研究開発や燃料技術の検討を国際協力を活用して進めていきます。2026年度頃を目途に、これらの成果を踏まえて燃料技術を特定し、2028年頃までに、プラントシステム全体の概念設計を取りまとめます。

３．事業実施期間

契約締結日～令和８年３月３１日

４．応募資格

本事業の対象となる申請者は、次の条件を満たす法人とします。

①日本に拠点を有していること。

②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。

③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。

④予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しないものであること。

⑤経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。

⑥過去３年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。

なお、本事業では、総経費の５割以上を外注費・再委託費とする場合には、合理性、適切性のある理由が必要です。

５．契約の要件

（１）契約形態：委託契約

（２）採択件数：１件

（３）予算規模：４６０億円（令和５年度から令和７年度までの３年間）を上限とします。なお、最終的な実施内容、契約金額については、経済産業省と調整した上で決定することとします。

＜関連資料＞

令和5年度経済産業省予算案のPR資料一覧:GX支援対策費

高速炉実証炉開発事業（PDF形式：528KB）PDFファイル

（https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2023/pr/gx/gx_denga_01.pdf）

（４）成果物の納入：事業報告書の電子媒体３部を経済産業省に納入。

（５）委託金の支払時期：委託金の支払いは、原則として、年度ごとの精算払となります。

- 本事業に充てられる自己資金等の状況次第では、事業終了前の支払い（概算払）も可能ですので、希望する場合は個別にご相談ください。

（６）支払額の確定方法：年度末ごとに、事業者より提出いただく委託業務年度完了報告書に基づき原則として現地調査を行い、支払額を確定します。

支払額は、契約金額の範囲内であって実際に支出を要したと認められる費用の合計となります。このため、全ての支出には、その収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となります。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もあります。

６．応募手続き

（１）募集期間

募集開始日：令和５年３月１４日（火）

締切日：令和５年４月２１日（金）１２時必着

（２）説明会の開催

説明会は実施しません。そのため、本事業に係る質問等に関しましては随時メールにて受け付けておりますので「１０．」の問い合わせ先にご連絡ください。

連絡の際は、電子メールの件名（題名）を必ず「高速炉実証炉開発事業に係る質問（機関名）」とし、本文に「所属組織名」「氏名（ふりがな）」「所属（部署名）」「電話番号」「電子メールアドレス」「質問」を明記願います。

（３）応募書類

- 以下の書類を（４）により提出してください。

・申請書（様式１）

・企画提案書（様式２）

・会社概要等が確認できる資料（パンフレット等）

・競争参加資格審査結果通知書（全省庁統一）の写し又は直近の財務諸表※

- 提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。

なお、応募書類は返却しません。

機密保持には十分配慮いたしますが、採択された場合には、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成１１年５月１４日法律第４２号）に基づき、不開示情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となりますので御了承ください。

- 応募書類等の作成費は経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、企画提案書の作成費用は支給されません。

- 企画提案書に記載する内容については、今後の契約の基本方針となりますので、予算額内で実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申請者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択となることがあります。

- 応募に当たっては、委託事業事務処理マニュアルを参照してください。（ＵＲＬ：https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2021_itaku_manual.pdf ）

（４）応募書類の提出先

応募書類は電子メールにより以下に提出してください。

〒１００－８９３１ 東京都千代田区霞が関１丁目３番１号

経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力政策課

担当： 川田、佐藤、大田

電子メール： bzl-kosokuro-senryaku-wg@meti.go.jp

※　ＦＡＸによる提出は受け付ません。資料に不備がある場合は、審査対象となりませんので、記入要領等を熟読の上、注意して記入してください。

※　締切を過ぎての提出は受け付けられません。郵送の場合、配達の都合で締切時刻までに届かない場合もありますので、期限に余裕をもって送付ください。

７．審査・採択について

（１）審査方法

採択にあたっては、第三者の有識者で構成される委員会で審査を行い決定します。なお、応募期間締切後に、必要に応じて提案に関するヒアリングを実施します。

（２）審査基準

以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。

- 「５．」の応募資格を満たしているか。

- 提案内容が、「１．」本事業の目的に合致しているか。

- 本事業の関連分野に関する知見を有しているか。

- 本事業を円滑に遂行するために、事業規模等に適した実施体制をとっているか。

- 事業の実施方法、実施スケジュールが現実的か。

- 事業の実施方法等について、本事業の成果を高めるための効果的な工夫が見られるか。

- コストパフォーマンスが優れているか。また、必要となる経費・費目を過不足無く考慮し、適正な積算が行われているか。

- ワーク・ライフ・バランス等推進企業であるか

- 適切な情報管理体制が確保されているか。また、情報取扱者以外の者が、情報に接することがないか。

- 事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理部分について、再委託（委託業務の一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。）を行っていないか。

- 事業費総額に対する再委託費の割合が５０％を超えないか。超える場合は、相当な理由があるか（「再委託費率が５０％を超える理由書」を作成し提出すること）。

（３）採択結果の決定及び通知について

採択された申請者については、経済産業省のホームページで公表するとともに、当該申請者に対しその旨を通知します。

８．契約について

採択された申請者について、国と提案者との間で委託契約を締結することになります。なお、採択決定後から委託契約締結までの間に、経済産業省との協議を経て、事業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性があります。

契約書作成に当たっての条件の協議が整い次第、委託契約を締結し、その後、事業開始となりますので、あらかじめ御承知おきください。また、契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができない場合もありますのでご了承ください。

契約条項は、基本的には以下の内容となります。

○コンテンツバイ・ドール条項入り概算契約書

https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/r4con-bayhdole-2_format.pdf

また、委託事業の事務処理・経理処理につきましては、経済産業省の作成する委託事業事務処理マニュアルに従って処理していただきます。

https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html

なお、契約締結後、受託者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがありますが、情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。

９．経費の計上

（１）経費の区分

本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまとめに必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。詳細については、委託事業事務処理マニュアルを御確認ください。

| 経費項目 | 内容 |
| --- | --- |
| Ⅰ．人件費 | 事業に従事する者の作業時間に対する人件費 |
| Ⅱ．事業費 |  |
| 旅費 | 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費 |
| 会場費 | 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費（会場借料、機材借料及び茶菓料（お茶代）等） |
| 謝金 | 事業を行うために必要な謝金（会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家当に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力当に対する謝金等） |
| 備品費 | 事業を行うために必要な物品（ただし、１年以上継続して使用できるもの）の購入、製造に必要な経費 |
| （借料及び損料） | 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費 |
| 消耗品費 | 事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの（ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの）の購入に要する経費 |
| 印刷製本費 | 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費 |
| 補助員人件費 | 事業を実施するために必要な補助員（アルバイト等）に係る経費 |
| その他諸経費 | 事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも属さないもの 例） 通信運搬費（郵便料、運送代、通信・電話料等） 光熱水料（電気、水道、ガス。例えば、大規模な研究施設等について、専用のメータの検針により当該事業に使用した料金が算出できる場合） 設備の修繕・保守費 翻訳通訳、速記費用 文献購入費、法定検査、検定料、特許出願関連費用等 |
| Ⅲ．再委託・外注費 | 受託者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に再委託するために必要な経費 ※改正前の委託事業事務処理マニュアルにおける経費項目である「外注費」と「再委託費」のことを言う。 |
| Ⅳ．一般管理費 | 委託事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接経費 |

（２）直接経費として計上できない経費

・建物等施設に関する経費

・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等）

・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費

・その他事業に関係ない経費

（３）一般管理費の算出

本契約は、８％もしくは、「委託事業事務処理マニュアル」に記載の計算式によって算出された率のいずれか低い率とします。

（４）再委託・外注費にかかる精算処理

本契約において、再委託・外注費を計上する業務がある場合は、「委託事業事務処理マニュアル」の「１１．再委託・外注費に関する経理処理」に記載する「入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理」を行うこととします。

１０．問い合わせ先

〒１００－８９３１ 東京都千代田区霞が関１丁目３番１号

経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力政策課

担当：川田、佐藤、大田

電子メール： bzl-kosokuro-senryaku-wg@meti.go.jp

※　お問い合わせは電子メールでお願いします。ＦＡＸ及び電話でのお問い合わせは受付できません。

※　なお、お問い合わせの際は、件名（題名）を必ず「高速炉実証炉開発事業（機関名）」としてください。他の件名（題名）ではお問い合わせに回答できない場合があります。

以上